# Hermes Go 版本任务拆解与 MR 文档

# Hermes Go 版本任务拆解与 MR 文档

## 1. 文档目标

这份文档用于把当前 Go 迁移工作拆成可执行、可跟踪、可验收的步骤，也适合当作 MR/阶段汇报文档使用。

它回答 4 个问题：

1. 当前迁移已经推进到哪里

2. 每一段工作具体做了什么

3. 还剩哪些任务

4. 后续该如何继续提交和验收

---

## 2. 当前整体状态

当前 Go 版已经完成“安全主干版”的大部分关键闭环：

基础服务

登录鉴权

会话和搜索

模型切换

记忆和上下文

Gateway

扩展面

多 Agent

replay / resume

审计和 trace 视图

当前不是从 0 到 1，而是已经从“能跑”进入“收尾增强和补齐”的阶段。

---

## 3. 已完成阶段拆解

### 阶段 A：底座搭建

已完成：

Go 工程结构

`hermesd` / `hermesctl`

配置系统

SQLite

安装卸载脚本

验收标准：

能构建

能启动

能初始化管理员

### 阶段 B：安全主干

已完成：

本地登录

bcrypt

JWT

登录失败限制

审计日志

验收标准：

能登录

能校验 token

审计落库

### 阶段 C：会话与搜索

已完成：

sessions/messages

history

FTS search

role/session/time 过滤

验收标准：

可以记录对话

可以分页读取

可以全文检索

### 阶段 D：模型体系

已完成：

model profiles

alias

本地模型发现

运行时切换

验收标准：

可切换远端模型

可接本地模型

### 阶段 E：记忆与上下文

已完成：

文件记忆

recalled memory

history window

context budget

summary persistence

compressor

验收标准：

能读写 memory

能做上下文压缩

### 阶段 F：Gateway

已完成：

webhook

Telegram

去重

重试

`/multiagent ...` 路由

验收标准：

外部消息能进主链

Telegram 可稳定收发

### 阶段 G：扩展面

已完成：

plugin

skill

MCP stdio

启停状态

hash 标记

验收标准：

扩展可发现

扩展可启停

扩展工具能注册

### 阶段 H：多 Agent

已完成：

plan / run

parent/child session

child runtime

native tool-calling 优先

trace persistence

replay

resume

summary / failures / hotspots

验收标准：

可以执行 delegated task

可以回放

可以恢复

可以做失败分析

---

## 4. 当前仍待完成任务

### 任务组 1：文档和注释收尾

目标：

所有核心模块都有 README

所有导出类型和函数有 GoDoc

当前状态：

已完成大部分

还需继续细补边角导出函数

优先级：

高

### 任务组 2：多 Agent 恢复链继续增强

目标：

不只恢复文本上下文

更完整保留 child loop 状态

当前状态：

已恢复最后成功 tool state

还没恢复更完整的 loop state

优先级：

高

### 任务组 3：trace 分析继续增强

目标：

支持更多审计、聚合、热点视图

为长期运维做准备

当前状态：

已有 traces / summary / failures / hotspots

已支持时间过滤

优先级：

中高

### 任务组 4：剩余平台与高级能力

目标：

Slack 等 gateway

更完整 MCP

更复杂 delegated runtime

当前状态：

仍未完全迁移

优先级：

中

---

## 5. 建议的后续 MR 顺序

### MR-1：文档和注释最终补齐

内容：

补齐剩余 GoDoc

补齐 README

更新 gap checklist

输出：

文档完整版本

### MR-2：多 Agent 恢复链增强

内容：

恢复更多 child loop 状态

完善 replay/recover

输出：

更接近真实续跑的恢复链

### MR-3：trace 与运维视图增强

内容：

更细的聚合

更多热点分析

更强审计视图

输出：

更完整的排障和运维能力

### MR-4：平台和高动态能力补齐

内容：

Slack

更完整 MCP transport

更复杂 delegated runtime

输出：

更接近 Python 高级形态

---

## 6. 每个 MR 的验收方式

所有后续 MR 都建议统一执行下面的验收动作：

1. `go test ./...`

2. `go build -o ./bin/hermesd ./cmd/hermesd`

3. `go build -o ./bin/hermesctl ./cmd/hermesctl`

4. 更新 README

5. 更新 gap checklist

6. 更新学习文档 / MR 文档

这样就能保证：

代码不是孤立推进

文档不会落后

管理者能看懂当前状态

---

## 7. 项目把控建议

如果要把控这个项目，不需要每天盯所有代码，只需要盯下面这些固定产物：

1. `README.md`

2. `go-gap-checklist.md`

3. 当前 MR 文档

4. `go test ./...` 是否持续通过

5. 是否每次改动都同步文档和注释

只要这几项一直同步，这个 Go 迁移就是可持续、可控的。

---

## 8. 当前结论

当前 Go 版本已经具备进入“可交付、可收尾、可继续深化”的条件。

最重要的不是再证明它“能不能做”，而是继续按步骤把：

恢复链

文档

注释

审计视图

差距清单

一起收完整。